# Sprint 1 (26.03 – 12.04)

In diesem Dokument wird das Vorgehen für den ersten Sprint des Projektes FDZ[1] Transport Simulation dargestellt. Es werden die Ziele für den Sprint aufgelistet, der Sprint Backlog vorgestellt und die darin enthaltenen Aufgaben, soweit möglich, nach den Vorgaben der Auftraggeber priorisiert.
[1] FDZ – Fabrik der Zukunft

## Ziele
Der erste Sprint des Projektes kann als Sonderfall angesehen werden. Hier muss nicht auf die Ereignisse in den letzten Sprints eingegangen werden, sondern stattdessen die Richtung für das gesamte Projekt vorgegeben werden. Ziel ist es also, Rücksprache über die Anforderungen mit den Auftraggebern zu halten, um sich anschließend in die vorhandene Dokumentation der FDZ einzuarbeiten, damit abschließend ein Lastenheft entworfen werden kann, das in seinem Umfang den Forderungen der Auftraggeber entspricht.

## Backlog
Das große Ziel dieses Sprints ist die Einarbeitung in das Projekt und die Sammlung der Anforderungen, um in Sprint 2 ein umfangreiches Backlog erstellen zu können, welches vom Auftraggeber priorisiert werden kann.
Nr.	Beschreibung	Priorität
1	Sammeln von Fragen für das Interview mit Auftraggebern	Hoch
2	Treffen mit Auftraggebern	Hoch
3	Sammeln der Anforderungen in einem vorläufigen Dokument	Mittel
4	Einarbeitung in die vorhandene Dokumentation der FDZ	Mittel
5	Erstellen von Wireframes als Anhaltspunkt für die grafische Oberfläche	Niedrig
6	Entwurf des Lastenhefts	Mittel

## Allgemeine Anmerkungen
Das Team hatte zu Anfang des Sprints die Entscheidung getroffen, das Vorgehensmodell Scrum zu wählen. Diese Entscheidung beruht vor Allem auch auf der Rücksprache mit den Auftraggebern, welche dem Team die Möglichkeit eingeräumt haben, sich wöchentlich mit einem Vertreter und Zuständigen der FDZ zu treffen, um mögliche Probleme zu besprechen und Anforderungen zu spezifizieren, bevor die jeweilige Implementierung der Problempunkte beginnt.
# Review Sprint 1
Im Folgenden wird der erste Sprint rückblickend analysiert und bewertet. Die Bewertungsgrundlage bilden hier die erledigten Aufgaben im Vergleich zu den vorhandenen, sowie die Zufriedenheit des Auftraggebers mit den fertigen Aufgaben aus dem Backlog
## Aufgaben
In der Tabelle wird das komplette Backlog aus Sprint 1 gezeigt. Zusätzlich wird darin gekennzeichnet, welche Aufgaben erledigt wurden und mit welcher Zufriedenheit der Auftraggeber sie bewertet hat.
Nr.	Beschreibung	Priorität	Fertig am	Anmerkungen des Auftraggebers
1	Sammeln von Fragen für das Interview mit Auftraggebern	Hoch	26.03	-
2	Treffen mit Auftraggebern	Hoch	27.03	Befürwortung des Vorgehensmodells Scrum
3	Sammeln der Anforderungen in einem vorläufigen Dokument	Mittel	28.03	-
4	Einarbeitung in die vorhandene Dokumentation der FDZ	Mittel	30.03	-
5	Erstellen von Wireframes als Anhaltspunkt für die grafische Oberfläche	Niedrig	11.04	Visualisierung der Transportbänder anschaulich halten, keine UML-ähnlichen Ansichten auf die Fabrik
6	Entwurf des Lastenhefts	Mittel	11.04	Alle Anforderungen aufgenommen, Genaueres wird bei Bearbeitung besprochen
Erledigt
Nicht erledigt

Es wurden alle Aufgaben im Backlog erfüllt. Dieser Fall wird ein Ausnahmefall sein, denn im der Regel werden alle absehbaren Aufgaben im Backlog gesammelt, unabhängig davon, ob sie im nächsten Sprint machbar sind oder nicht.

## Rückblick
Der erste Sprint war der Zeitraum, in dem es darum ging, sich im Team einzuarbeiten, den Auftraggeber und das Projekt kennenzulernen und die Anforderungen zu sammeln, die das Team im laufe des Projektes erfüllen muss. Im Allgemeinen ist dies gut gelungen, es ist ein hervorragendes Verständnis für die Funktionsweise der Fabrik bei den Entwicklern aufgetreten und die Kommunikation mit den Auftraggebern, besonders mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Alexander Schmid, ist sehr hilfreich.
Das Team ist zuversichtlich, das Projekt im vorgesehenen Zeitraum so zu beenden, dass alle Teilhaber zufrieden sind.
# Sprint 2 (12.04 – 19-04)
Auf den folgenden Seiten wird das Vorgehen für Sprint 2 erläutert. Dieser wird der erste Sprint sein, in dem fertiger Programm-Code geschrieben wird. Deshalb wurden vor dem abschließenden Gespräch mit Alexander Schmid mögliche Aufgaben gesammelt, die in Sprint 2 erledigt werden könnten. Diese Aufgaben wurden dann priorisiert.
## Ziele
Das Ziel für Sprint 2 ist es, die Hauptaufgaben des Programms zu analysieren und dementsprechende Analysen wie User-Stories und UML-Diagramme zu entwerfen.
## Backlog
Der Backlog in Sprint 2 wird einige Aufgaben enthalten, die im Allgemeinen erledigt werden müssen, allerdings nicht zwingend zu den Zielen des Sprints passen. Die Aufgaben wurden erstmals vom Auftraggeber priorisiert. In Sprint 1 erledigte Aufgaben werden hier nicht wieder aufgeführt.
Nr.	Beschreibung	Priorität
1	US Systemstart	Hoch
2	US Anforderung leerer Schlitten	Hoch
3	US Neupositionierung eines Schlittens	Hoch
4	US Freigabe eines Schlittens/Palette	Hoch
5	Basisarchitektur	Mittel
6	Sequenzdiagramm Abarbeitung empfangener Nachricht	Mittel
7	Implementierung der Klassen	Niedrig
8	Parsen der Nachricht	Niedrig
9	Validierung der Werte	Niedrig
10	Implementierung RequestEmptyCarriage	Niedrig
11	Implementierung ReleaseCarriage	Niedrig
12	Implementierung RepositionCarriage	Niedrig
13	Implementierung ShutdownTransport	Niedrig

## Allgemeine Anmerkungen
Nach Abschluss von Sprint 2 soll die Analyse zu großen Teilen abgeschlossen sein. Die restlichen offenen Analysen sollen dann vor der Implementierung der einzelnen Aufgaben entstehen. Demnach soll es nach Sprint 2 möglich sein, die Grundstruktur des Programms ohne weiteres zu implementieren.
# Review Sprint 2

## Aufgaben

Nr.	Beschreibung	Priorität	Fertig am	Anmerkungen des Auftraggebers
1	US Systemstart	Hoch		-
2	US Anforderung leerer Schlitten	Hoch		-
3	US Neupositionierung eines Schlittens	Hoch		-
4	US Freigabe eines Schlittens/Palette	Hoch		-
5	Basisarchitektur	Mittel		-
6	Sequenzdiagramm Abarbeitung empfangener Nachricht	Mittel		Die Idee der Abarbeitung ist gut, jedoch wird der korrekte Ablauf der Kommandos nicht garantiert, wenn ein Kommando pro Thread ausgeführt wird. Deshalb Speicherung der Kommandos in einer Queue.
Erledigt
Nicht erledigt
7	Implementierung der Klassen	Niedrig	-	-
8	Parsen der Nachricht	Niedrig	-	-
9	Validierung der Werte	Niedrig	-	-
10	Implementierung RequestEmptyCarriage	Niedrig	-	-
11	Implementierung ReleaseCarriage	Niedrig	-	-
12	Implementierung RepositionCarriage	Niedrig	-	-
13	Implementierung ShutdownTransport	Niedrig	-	-

Wie bereits im ersten Sprint angemerkt konnten nicht alle Aufgaben erfüllt werden. Jedoch ist es dem Team gelungen alle hoch priorisierten Aufgaben zu erledigen.

## Rückblick
Der zweite Sprint war der bis jetzt produktivste, es wurden weiterführende Analysen betrieben, die es ermöglichen, einen Großteil der Anforderungen ab dem 3. Sprint zu implementieren. Eine Übersicht der Aufgaben ist im folgenden Diagramm zu sehen.

Zu diesem Zeitpunkt ist das Diagramm zwar noch nicht sehr aussagekräftig, jedoch ist bereits zu erkennen, dass die Aufgaben in befriedigendem Maße erledigt wurden. Lediglich die Implementierungen fehlen. Anzumerken ist allerdings, dass die Anzahl der Aufgaben im Laufe des Projektes ständig steigen werden.
Rückblickend ist das Team immer noch sehr gut im Zeitplan, die Kommunikation mit den Auftraggebern ist nach wie vor sehr gut, bei Fragen ist immer ein Ansprechpartner, in der Regel Alexander Schmid, zur Verfügung.
# Sprint 3 (19.04 – 03.05)
Der 3. Sprint soll die Phase der Implementierung einleiten. Diese Phase soll große Teile der Logik abdecken, während das grafische Interface noch nicht weiter betrachtet wird.
## Ziele
Das Hauptziel in Sprint 3 ist es, die Kernlogik des Parsers der Simulation zu implementieren. Dieser bekommt empfangene Kommandos und zerlegt diese in Einzelteile, welche dann validiert und ausgeführt werden können. In Sprint 3 soll dieser Teil implementiert werden, um Konflikte früh mit den Auftraggebern zu besprechen, damit andere Herangehensweisen früh im Projekt analysiert werden können.
## Backlog
Der Backlog in Sprint 2 wird einige Aufgaben enthalten, die im Allgemeinen erledigt werden müssen, allerdings nicht zwingend zu den Zielen des Sprints passen. Die Aufgaben wurden erstmals vom Auftraggeber priorisiert. In Sprint 1 erledigte Aufgaben werden hier nicht wieder aufgeführt.
Nr.	Beschreibung	Priorität
1	Implementierung der Klassen	Hoch
2	Parsen der Nachricht	Hoch
3	Validierung der Werte	Hoch
4	Implementierung RequestEmptyCarriage	Hoch
5	Implementierung ReleaseCarriage	Hoch
6	Implementierung RepositionCarriage	Hoch
7	Implementierung ShutdownTransport	Hoch
8	Pflichtenheft	Mittel
9	Finales Screendesign	Mittel
10	Abfragedialog Wiederherstellung	Niedrig
11	Logmeldungen	Niedrig
12	Zustand laden, speichern	Mittel
13	Suchen einer Strecke bei Befehlsausführung	Hoch
14	Prüfung ob Palette mit ID vorhanden	Hoch
15	Prüfung ist leerer Schlitten in Station	Hoch
16	Station einfügen, löschen	Niedrig
17	Testen des Parsers	Niedrig
18	Analyse der Netzwerkverbindung	Niedrig
19	View erstellen	Niedrig
	Controller erstellen	Niedrig
	Speichern der optischen Elemente	Niedrig
	View einstellen der Verbindungen	Niedrig

## Allgemeine Anmerkungen
Nach Abschluss des 3. Sprint soll es möglich sein, das Parsen der Netzwerknachrichten, zu diesem Zeitpunkt simuliert durch Testeingaben, zu testen. Was alles abgedeckt sein sollte, ist das Suchen der Stationen anhand der Positionsangaben in der Netzwerknachricht, das finden von Schlitten IDs und das Prüfen, ob eine Verbindung zwischen zwei Stationen ohne Unterbrechung möglich ist.
# Review Sprint 3

## Aufgaben

Nr.	Beschreibung	Priorität	Fertig am	Anmerkungen des Auftraggebers
1	Implementierung der Klassen	Hoch
2	Parsen der Nachricht	Hoch
3	Validierung der Werte	Hoch
4	Implementierung RequestEmptyCarriage	Hoch
5	Implementierung ReleaseCarriage	Hoch
6	Implementierung RepositionCarriage	Hoch
7	Implementierung ShutdownTransport	Hoch
8	Suchen einer Strecke bei Befehlsausführung	Hoch
9	Prüfung ob Palette mit ID vorhanden	Hoch
10	Prüfung ist leerer Schlitten in Station	Hoch
8	Pflichtenheft	Mittel
9	Finales Screendesign	Mittel
Erledigt
Nicht erledigt
10	Station einfügen, löschen	Niedrig
11	Testen des Parsers	Niedrig
12	Analyse der Netzwerkverbindung	Niedrig
13	View erstellen	Niedrig
14	Controller erstellen	Niedrig
15	Speichern der optischen Elemente	Niedrig
16	View einstellen der Verbindungen	Niedrig
17	Abfragedialog Wiederherstellung	Niedrig
18	Logmeldungen	Niedrig
19	Zustand laden, speichern	Mittel

## Rückblick

Zu diesem Zeitpunkt ist das Diagramm zwar noch nicht sehr aussagekräftig, jedoch ist bereits zu erkennen, dass die Aufgaben in befriedigendem Maße erledigt wurden. Lediglich die Implementierungen fehlen. Anzumerken ist allerdings, dass die Anzahl der Aufgaben im Laufe des Projektes ständig steigen werden.
Rückblickend ist das Team immer noch sehr gut im Zeitplan, die Kommunikation mit den Auftraggebern ist nach wie vor sehr gut, bei Fragen ist immer ein Ansprechpartner, in der Regel Alexander Schmid, zur Verfügung.